KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ CHUẨN

BACKEND • DASHBOARD QUẢN TRỊ • FLUTTER APP

Mục tiêu: dữ liệu nhập và publish trên dashboard được backend kiểm soát,
sau đó app render đúng schema, trạng thái và phạm vi học sinh.

Phiên bản 1.0  |  26/07/2026

Nguồn: Flutter Clone_App_MyLTV + OpenAPI v1

**Mục tiêu:** Backend và dashboard cùng dùng một hợp đồng dữ liệu, để dữ liệu quản trị nhập/publish được app render đúng, không còn lệch field, trạng thái hoặc phạm vi học sinh.

# 1. Hiện trạng đã kiểm tra

## Nguồn đối chiếu

Flutter app: D:\Code\Android\Flutter\Clone_App_MyLTV

API contract: C:\Users\Admin\Downloads\api-contract\openapi\v1\openapi.json (nguồn máy đọc có thẩm quyền)

Tài liệu phụ: API_CATALOG.md, FRONTEND_HANDOFF.md, IMPLEMENTATION_STATUS.md, CONTRACT_CHANGES.md

## Số liệu

OpenAPI có 127 operations: 38 implemented, 89 planned.

App/mobile có 38 operations: 9 implemented, 29 planned.

Management UI có 89 operations: 28 implemented, 61 planned.

6 route /users compatibility đều implemented nhưng không dùng cho màn dashboard mới nếu đã có /admin/... tương ứng.

Flutter chưa có HTTP client, API model, repository, token storage hoặc refresh interceptor; dữ liệu đang hard-code/mock.

## Điểm chặn phải xử lý trước khi tích hợp rộng

openapi.json phải là SSOT; JSON/YAML/docs/generated client không được sửa tay độc lập.

IMPLEMENTATION_STATUS.md đang có dấu hiệu trễ so với OpenAPI/CONTRACT_CHANGES.md (news, admin attendance, admin tuition).

npm run verify hiện lỗi do thiếu/sai đường dẫn share_api.json; chưa đạt cổng kiểm tra contract.

Nhiều module dịch vụ dùng schema chung ServiceItem, không đủ field để render giao diện hiện có.

App chỉ nên nối thật 9 app endpoints implemented; 29 endpoints còn lại dùng mock đúng schema cho đến khi backend đạt Definition of Done.

# 2. Nguyên tắc đồng bộ bắt buộc

Contract-first: mọi thay đổi field/enum/path phải sửa OpenAPI trước, review rồi mới code backend/dashboard/app.

Một schema cho một nghiệp vụ: không dùng ServiceItem cho meal, survey, bus, uniform, club, online study, reward/discipline.

Dashboard ghi đúng dữ liệu app đọc: mỗi field nhập trên dashboard phải map 1–1 đến response app hoặc là dữ liệu nội bộ có ghi rõ.

Lifecycle rõ: draft → published → hidden/closed; app chỉ nhận dữ liệu đúng trạng thái và đúng thời điểm.

Scope bắt buộc ở backend: all/grade/class/student, linked-student ownership; frontend chỉ ẩn/hiện tiện ích, không quyết định quyền.

Chuẩn chung: /api/v1, JSON snake_case, ISO-8601 UTC, ID string ổn định, tiền là integer VND, success/error envelope thống nhất.

Danh sách chuẩn: pagination, search, filter, sort, updated_at; app có empty/loading/error/retry.

Tác vụ ghi chống lặp: đăng ký, đặt đồng phục, nộp bài, yêu cầu thanh toán có idempotency key hoặc unique business constraint.

Audit: dashboard lưu actor, before/after, timestamp và request_id cho create/update/publish/hide/delete.

Không gọi endpoint planned trong production app. Feature flag hoặc mock adapter phải tách biệt.

# 3. Kiến trúc tối thiểu

Dashboard quản trị ─┐

├─> Backend /api/v1 ─> Database/Object Storage

Flutter App ────────┘          │

├─> Audit log

└─> OpenAPI contract (SSOT)

OpenAPI → verify/lint → generated types/clients → dashboard + Flutter wrappers

Không thêm microservice/event bus khi chưa có nhu cầu tải thật. Backend hiện hữu tiếp tục theo bounded context; dashboard là client quản trị của /admin/....

# 4. Chuẩn response và ngữ cảnh

## Success

{"success":true,"data":{},"meta":{"page":1,"page_size":20,"total":0}}

## Error

{"success":false,"error":{"code":"VALIDATION_ERROR","message":"Dữ liệu không hợp lệ","details":[]},"request_id":"req_..."}

## Context

Access token xác định actor/role.

Active student lấy từ /me hoặc /me/student; backend xác minh linked ownership.

Truy vấn học vụ dùng school_year, semester; dashboard bootstrap từ /admin/academic-context/current.

Không tin student_id, class_id, role do client tự gửi nếu không kiểm tra quyền.

# 5. Dashboard quản trị cần xây

## Khung chung

Đăng nhập/refresh/logout; guard quyền theo metadata contract.

Sidebar theo bounded context, không dựng trình quản trị RBAC tổng quát.

Data grid server-side: search/filter/sort/pagination.

Form dùng schema validation; hiển thị lỗi field từ error.details.

Upload dùng /uploads; preview ảnh/tệp; giới hạn MIME/kích thước ở cả client và server.

Badge trạng thái, lịch publish, đối tượng nhận, xem trước app trước khi publish.

Audit log và cảnh báo unsaved changes.

## Module và phạm vi dashboard

| Module | Dashboard phải có | API quản trị | Dữ liệu app nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Tài khoản | danh sách, tạo/sửa, khóa, reset mật khẩu | `/users...` hiện implemented; chuẩn hóa đường dẫn trước khi thay | auth/me |
| Học sinh | CRUD hồ sơ, liên kết phụ huynh/tài khoản | `/admin/students...` | `/me/student`, `/me/accounts` |
| Trang tin | CRUD, audience, lịch publish, pin, reorder, hide | `/admin/news...` implemented | `/home/news` |
| Thông báo | soạn, audience, gửi/lên lịch, chi tiết | `/admin/notifications...` | `/notifications...` |
| Phản hồi | inbox, phân loại, giao xử lý, trạng thái | `/admin/feedback...` | `POST /feedback` |
| Chuyên cần | ngày/lớp/buổi, nhập hàng loạt, sửa có audit | `/admin/attendance...` implemented | attendance today/history |
| TKB | CRUD tiết theo lớp/tuần, kiểm tra trùng | `/admin/timetable...` | student timetable |
| Điểm | nhập/import, validate thang điểm, publish | `/admin/scores...` | student scores |
| Bài tập | tạo/giao lớp, deadline, file, xem nộp bài | `/admin/homework...` | list/submit homework |
| Khen thưởng/Kỷ luật | loại, ngày, nội dung, người ghi nhận | `/admin/reward-discipline...` | student history |
| Học online | môn, GV, lịch, nền tảng, URL, tài liệu | `/admin/online-study...` | online sessions |
| Học phí | khoản thu, đối tượng, hạn, trạng thái | `/admin/tuition...` implemented | summary/detail |
| Thanh toán | yêu cầu, đối soát, trạng thái | `/admin/payment-requests...` | payment request |
| Suất ăn | gói, thực đơn, ngày, đăng ký/hủy | `/admin/meals...` | meals/register |
| Sự kiện | chi tiết, thời gian, quota, đăng ký | `/admin/events...` | events/register |
| Khảo sát | form builder tối thiểu, câu hỏi/options, publish | `/admin/surveys...` | surveys/submit |
| CLB | lịch, địa điểm, phụ trách, quota | `/admin/clubs...` | clubs/register |
| Xe tuyến | xe, tài xế, điểm dừng, gán HS, vị trí | `/admin/bus...` | bus route/tracking |
| Đồng phục | sản phẩm, size, giá, tồn, đơn hàng | `/admin/uniforms...` | catalog/orders |
| Quỹ xu | số dư, giao dịch, điều chỉnh có audit | `/admin/coin-fund...` | balance/transactions |

# 6. Field contract phải hoàn thiện để app render đúng

## NewsItem

Bổ sung/khẳng định: source, author_name, image_url, category, summary, content, status, is_pinned, sort_order, published_at, audiences[].

## Attendance

Dùng date và sessions[] thay vì một status chung. Mỗi session: session_code (morning/afternoon), status, check_in_at, check_out_at, note. Dashboard nhập theo lớp/ngày/buổi; app render buổi sáng, chiều và ghi chú.

## Score

Mỗi môn: subject_id, subject_name, teacher_name, nhóm điểm, average_score, classification, teacher_comment; response có school_year, semester.

## RewardDiscipline

Schema riêng: id, type (reward/discipline), title, content, recorded_at, recorded_by_name, points, status.

## OnlineStudy

Schema riêng: subject, teacher_name, starts_at, ends_at, platform, join_url, material_urls[], progress, status.

## Meal

Schema riêng: gói đăng ký, chu kỳ, số bữa còn, thực đơn theo ngày (main_dish, soup, side_dish, dessert), giá, trạng thái đăng ký.

## Survey

Schema riêng: questions[]; mỗi câu có type (single_choice/multiple_choice/text/rating), required, options[], validation; submission lưu snapshot/version để không lệch khi sửa khảo sát.

## Club/Event

Có lịch, địa điểm, người phụ trách, quota, deadline, registration_status; backend chặn đăng ký trùng/quá hạn/hết chỗ.

## Bus route/tracking

Route: xe, tài xế, điện thoại, điểm dừng có thứ tự/giờ dự kiến. Tracking: latitude, longitude, speed_kph, heading, recorded_at, trạng thái freshness; app có polling fallback.

## Uniform

products[], variants[] (size/SKU/price/stock), order/items/quantity/total/status/expected_delivery_at`; giá tiền integer VND.

## Feedback

Dashboard/app thống nhất title, content, category, attachments[]. Nên bổ sung Tiêu đề và Danh mục trên app; không âm thầm tạo dữ liệu giả phía backend.

# 7. Luồng publish → render chuẩn

Quản trị tạo draft trên dashboard.

Backend validate schema, quan hệ, enum, thời gian và audience.

Dashboard gọi endpoint publish/action riêng.

Backend ghi audit và đặt published_at/version/updated_at.

Endpoint app chỉ lọc bản published, còn hiệu lực, đúng active-student scope.

App map DTO → domain model → UI model; không đọc Map động trực tiếp trong widget.

App hiển thị loading/empty/error/content; refresh và pagination không làm mất dữ liệu cũ.

Khi contract breaking change: tăng version hoặc triển khai expand–migrate–contract; không đổi field đang chạy đột ngột.

# 8. Kế hoạch triển khai theo phase

## Phase 0 — Khóa contract và CI (bắt buộc trước)

Sửa verify-contract.cjs/bổ sung mirror đúng vị trí để npm run verify pass.

Chọn openapi/v1/openapi.json là SSOT; regenerate YAML/docs.

Đồng bộ trạng thái endpoint giữa OpenAPI và IMPLEMENTATION_STATUS.md.

Thêm OpenAPI lint, breaking-change check, generated-client compile vào CI.

Chốt enum, date/time, money, pagination, error, audience, audit.

Gate: contract verify/lint pass; không còn status drift; sample response validate schema.

## Phase 1 — Nối lát cắt đã implemented

Dashboard: users hiện hữu, students, news, academic context, attendance, tuition.

Flutter: auth, refresh/logout, me, student/accounts/switch, news.

Thêm token storage an toàn, refresh single-flight, API exception mapping.

Giữ mock adapter cho module planned.

Gate: 9 app endpoint thật chạy end-to-end; news tạo/publish trên dashboard xuất hiện đúng đối tượng trong app.

## Phase 2 — Communication + Academics

Hoàn thiện schema chi tiết trước.

Backend + dashboard + app theo lát cắt: notifications → feedback → attendance app → timetable → scores → homework → reward/discipline → online study.

Mỗi lát cắt hoàn tất đủ migration, service/controller, tests, dashboard CRUD/publish, app render.

Gate: không module nào được đánh implemented nếu thiếu negative authorization/contract tests.

## Phase 3 — Billing + Student Services

Payment requests, meals, events, surveys, clubs, bus, uniforms, coin fund, uploads.

Bổ sung idempotency/unique constraints cho action ghi.

Với bus tracking, khởi đầu polling; chỉ thêm realtime socket khi tải thật yêu cầu.

## Phase 4 — Vận hành

Observability: request_id, structured log, metrics lỗi/latency, audit query.

Backup/restore drill; rate limit; file malware/MIME checks; retention.

E2E smoke trên môi trường staging với dữ liệu seed và tài khoản theo vai trò.

# 9. Definition of Done cho từng module

Một module chỉ được đổi sang implemented khi đồng thời đạt:

OpenAPI request/response/enum/status chính xác và verify pass.

Migration/schema/index/constraints hoàn tất.

Backend validate DTO, authorization scope, success/error envelope.

Test happy path, validation, unauthorized, forbidden ownership, not found, conflict/idempotency.

Dashboard list/filter/form/action/preview/audit hoạt động.

App model/repository/state/UI map đúng; loading/empty/error/retry có đủ.

Contract test và E2E dashboard → backend → app pass.

IMPLEMENTATION_STATUS.md cập nhật trong cùng PR.

Không còn hard-code/mock cho module ở production flavor.

# 10. Bộ test nghiệm thu quan trọng

News all/grade/class/student chỉ hiện đúng học sinh; draft/hidden không hiện.

Chuyển active student làm toàn bộ dữ liệu scoped đổi theo, không rò dữ liệu học sinh cũ.

Token hết hạn: đúng một refresh request; request chờ được retry; refresh fail thì logout an toàn.

Attendance sáng/chiều/check-in/note render giống dữ liệu dashboard.

Học phí dùng integer VND; tổng = đã đóng + còn lại; không lỗi làm tròn.

Survey giữ version câu hỏi của submission.

Event/club/meal/uniform action retry không tạo bản ghi trùng.

Bus tracking cũ quá ngưỡng hiển thị “mất tín hiệu”, không giả vị trí hiện tại.

Upload từ chối MIME/kích thước sai và không để orphan file khi transaction thất bại.

User không thuộc linked student nhận 403 dù sửa student_id thủ công.

# 11. Thứ tự bàn giao cho backend/dashboard/app

Backend nhận OpenAPI đã chốt + field matrix + DoD + test cases.

Dashboard nhận operations management-ui, enum, permission metadata, schema/action/lifecycle.

Flutter nhận operations app, generated types, mock fixtures và bảng trạng thái live/planned.

Mỗi PR module phải chứa contract change trước hoặc cùng thay đổi code, không merge ba phía lệch phiên bản.

# 12. Việc cần làm ngay

Sửa cổng verify contract đang lỗi share_api.json.

Chốt schema riêng cho attendance, reward/discipline, online study, meals, surveys, clubs, bus, uniforms.

Dựng dashboard skeleton trên API hiện hữu, không dựng trước 61 operations planned.

Nối 9 app endpoints implemented; mock 29 endpoints còn lại qua interface cùng DTO.

Chọn News làm E2E mẫu chuẩn: dashboard draft/publish/audience → backend → app render.

Sau khi News đạt DoD, nhân mẫu theo từng bounded-context vertical slice.