PHỤ LỤC HOÀN THIỆN API GET

BACKEND TRẢ DỮ LIỆU → FLUTTER APP RENDER

Phạm vi duy nhất: API GET phía app/mobile.
Không đánh giá dashboard quản trị, API POST/PATCH/DELETE hoặc quy trình nhập liệu.

Phiên bản 1.0  |  26/07/2026
Nguồn kiểm tra: openapi.json SHA-256 7a19002d…548bcdc

# 1. Kết luận hiện trạng

CHƯA đủ để render toàn bộ app. Contract có 23 API GET dành cho app: 13 implemented và 10 planned. Trong 13 GET implemented, 7 API dịch vụ vẫn trả ServiceItem quá chung, không đủ field cho giao diện hiện tại.

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| OpenAPI | 3.0.3 — hợp lệ |
| GET app/mobile | 23 |
| GET implemented | 13 |
| GET planned | 10 |
| GET đủ/khá đủ để nối ngay | 6 |
| GET dịch vụ cần hoàn thiện schema | 7 |
| Local $ref lỗi | 0 |
| Dart client generation | Thành công |

# 2. Danh sách GET và quyết định tích hợp

| Endpoint | Backend | Render | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /me | Implemented | Đủ | Thông tin tài khoản |
| GET /me/accounts | Implemented | Đủ | Danh sách học sinh/tài khoản |
| GET /me/student | Implemented | Đủ | Hồ sơ học sinh |
| GET /home/news | Implemented | Gần đủ | Bổ sung source, author_name |
| GET /notifications | Implemented | Đủ | Danh sách thông báo |
| GET /notifications/{id} | Implemented | Đủ | Chi tiết thông báo |
| GET /services/meals | Implemented | Chưa đủ | Cần MealResponse |
| GET /services/events | Implemented | Chưa đủ | Cần EventItem |
| GET /services/surveys | Implemented | Chưa đủ | Cần SurveyItem |
| GET /services/clubs | Implemented | Chưa đủ | Cần ClubItem |
| GET /services/bus-tracking | Implemented | Chưa đủ | Cần BusTrackingResponse |
| GET /services/uniforms | Implemented | Chưa đủ | Cần UniformCatalogResponse |
| GET /services/coin-fund | Implemented | Chưa đủ | Cần CoinFundResponse |
| GET /home/attendance/today | Planned | Chưa nối | Cần implement + AttendanceResponse |
| GET /students/{id}/attendance | Planned | Chưa nối | Cần implement + lịch sử |
| GET /students/{id}/timetable | Planned | Chưa nối | Schema khá phù hợp |
| GET /students/{id}/scores | Planned | Chưa nối | Bổ sung teacher/classification |
| GET /students/{id}/homeworks | Planned | Chưa nối | Schema khá phù hợp |
| GET /students/{id}/reward-discipline | Planned | Chưa nối | Không dùng ServiceItem |
| GET /students/{id}/online-study | Planned | Chưa nối | Không dùng ServiceItem |
| GET /home/tuition/summary | Planned | Chưa nối | Schema phù hợp |
| GET /services/tuition | Planned | Chưa nối | Schema phù hợp |
| GET /students/{id}/bus-route | Planned | Chưa nối | Không dùng ServiceItem |

# 3. Quy chuẩn response GET bắt buộc

Base path: /api/v1; JSON field dùng snake_case.

Thời gian dùng ISO-8601; ngày dùng YYYY-MM-DD; timestamp nên có timezone.

Tiền là integer theo VND, không trả chuỗi đã format như “165.000đ”.

App chỉ format hiển thị; backend trả enum/code ổn định, không trả trạng thái tiếng Việt làm logic.

Mọi dữ liệu học sinh phải được backend kiểm tra linked-student ownership.

Danh sách lớn dùng data.items và meta page/page_size/total; dữ liệu tổng quan đơn lẻ dùng data object.

## Success envelope

{

"success": true,

"data": {},

"meta": {"page": 1, "page_size": 20, "total": 0}

}

## Error envelope

{

"success": false,

"error": {"code": "NOT_FOUND", "message": "Không tìm thấy dữ liệu", "details": []},

"request_id": "req_..."

}

# 4. Schema GET cần hoàn thiện để app render

## 4.1 GET /home/news

Giữ NewsItem hiện tại; bổ sung source và author_name.

{

"id": "news_1",

"source": "SLLĐT",

"author_name": "Lương Thế Vinh",

"title": "Thông báo",

"summary": "Tóm tắt",

"content": "Nội dung",

"image_url": null,

"category": "notification",

"published_at": "2026-07-26T00:00:00+07:00",

"is_pinned": false

}

## 4.2 GET /services/meals

{

"success": true,

"data": {

"package": {

"id": "meal_pkg_1", "name": "Gói bán trú tháng 06",

"remaining_meals": 12, "paid_amount": 850000,

"expires_at": "2026-06-30", "status": "active"

},

"menus": [{

"date": "2026-06-29", "day_label": "Thứ 2",

"main_dish": "Cơm gà sốt nấm", "soup": "Canh rau ngót",

"side_dish": null, "dessert": "Chuối",

"registration_status": "registered"

}]

}

}

## 4.3 GET /services/events

{

"id": "event_1", "title": "Ngày hội STEM",

"description": "Trải nghiệm khoa học và robot",

"starts_at": "2026-06-28T08:00:00+07:00",

"ends_at": "2026-06-28T11:30:00+07:00",

"location": "Sân trường", "registration_deadline": "2026-06-27T23:59:59+07:00",

"capacity": 300, "registered_count": 120,

"registration_status": "open", "student_registration_status": "not_registered"

}

## 4.4 GET /services/surveys

{

"id": "survey_1", "title": "Khảo sát chất lượng bữa ăn",

"description": "Khảo sát ý kiến phụ huynh",

"question_count": 5, "deadline": "2026-06-30T23:59:59+07:00",

"status": "open", "submission_status": "not_submitted"

}

Nếu màn làm khảo sát cần câu hỏi, thêm GET /services/surveys/{id} trả questions[].

## 4.5 GET /services/clubs

{

"id": "club_1", "name": "CLB Bóng rổ",

"description": "Câu lạc bộ thể thao",

"schedule_text": "Thứ 3, Thứ 5 - 16:30",

"location": "Sân thể chất", "teacher_name": "Nguyễn Văn A",

"capacity": 30, "remaining_slots": 8,

"registration_status": "open", "student_registration_status": "registered"

}

## 4.6 GET /services/bus-tracking

{

"success": true,

"data": {

"route_id": "route_03", "route_name": "Xe tuyến 03",

"vehicle_plate": "29B-123.45",

"driver": {"name": "Nguyễn Văn Hùng", "phone": "0901234567"},

"tracking": {

"latitude": 21.028511, "longitude": 105.804817,

"speed_kph": 32, "heading": 90,

"location_text": "Cách điểm đón tiếp theo 1.2 km",

"recorded_at": "2026-07-26T06:30:00+07:00", "status": "online"

},

"stops": [{

"id": "stop_1", "name": "Cổng khu đô thị A", "sequence": 2,

"estimated_at": "06:35", "status": "approaching",

"latitude": 21.02, "longitude": 105.80

}]

}

}

## 4.7 GET /services/uniforms

{

"success": true,

"data": {

"products": [{

"id": "uniform_1", "name": "Áo polo mùa hè", "image_url": null,

"variants": [{"sku": "POLO-M", "size": "M", "price": 165000, "stock_status": "in_stock"}]

}],

"latest_order": {

"id": "DP0626-018", "status": "processing", "total_amount": 330000,

"expected_delivery_at": "2026-06-29",

"items": [{"product_name": "Áo polo mùa hè", "size": "M", "quantity": 2}]

}

}

}

## 4.8 GET /services/coin-fund

{

"success": true,

"data": {

"student_id": "student_1", "balance": 235,

"total_deposit": 500, "total_spent": 265, "unit": "coin",

"transactions": [{

"id": "tx_1", "title": "Nạp quỹ tháng 06", "type": "credit",

"amount": 300, "status": "approved",

"occurred_at": "2026-06-24T10:00:00+07:00"

}]

}

}

## 4.9 Attendance GET

Áp dụng cho /home/attendance/today và /students/{id}/attendance.

{

"date": "2026-07-26", "student_id": "student_1",

"sessions": [

{"session_code": "morning", "status": "present", "check_in_at": "07:01", "check_out_at": null, "note": null},

{"session_code": "afternoon", "status": "excused", "check_in_at": null, "check_out_at": null, "note": "Nghỉ có phép"}

]

}

## 4.10 ScoreBook GET

Giữ nhóm điểm hiện tại; bổ sung teacher_name và classification cho từng môn.

{

"subject_id": "math", "subject_name": "Toán",

"teacher_name": "Nguyễn Văn A",

"oral_scores": [8.0], "fifteen_minute_scores": [9.0],

"midterm_score": 8.5, "final_score": 9.0,

"average_score": 8.7, "classification": "good",

"teacher_comment": "Tiến bộ tốt"

}

## 4.11 Reward/discipline GET

{

"id": "record_1", "type": "reward",

"title": "Khen thưởng tuần", "content": "Thành tích học tập tốt",

"recorded_at": "2026-06-22", "recorded_by_name": "GVCN Nguyễn Văn A",

"points": 10, "status": "active"

}

## 4.12 Online study GET

{

"id": "online_1", "subject": "Toán",

"teacher_name": "Nguyễn Văn A",

"starts_at": "2026-07-26T19:00:00+07:00",

"ends_at": "2026-07-26T20:30:00+07:00",

"platform": "Google Meet", "join_url": "https://...",

"material_urls": [], "progress": 0, "status": "upcoming"

}

## 4.13 Bus route GET

{

"route_id": "route_03", "route_name": "Xe tuyến 03",

"vehicle_plate": "29B-123.45",

"driver_name": "Nguyễn Văn Hùng", "driver_phone": "0901234567",

"student_stop_id": "stop_2",

"stops": [{"id": "stop_1", "name": "Nhà văn hóa phường", "sequence": 1, "pickup_time": "06:25"}]

}

# 5. Mapping từ GET sang màn Flutter

| GET | Màn hình | Field render chính |
| --- | --- | --- |
| /me, /me/student | Cài đặt, hồ sơ | display_name/full_name, code, grade, class_name, avatar_url |
| /me/accounts | Chuyển tài khoản | student_name, student_code, grade, class_name, is_active |
| /home/news | Trang tin | source, author_name, published_at, category, title, content |
| /notifications... | Thông báo | title, sender, sent_at, content, tag, is_read, attachments |
| /attendance... | Chuyên cần | date, sessions[].status/check_in/note |
| /timetable | Thời khóa biểu | day_code, date, lessons[] |
| /scores | Sổ điểm | school_year, semester, subjects[] |
| /homeworks | Bài tập | subject, title, teacher, deadline, status |
| /reward-discipline | Khen thưởng/Kỷ luật | type, title, date, content, recorded_by_name |
| /online-study | Học online | subject, teacher, time, platform, join_url, progress |
| /services/tuition | Học phí | amount, paid, remaining, due_date, status |
| /services/meals | Suất ăn | package + menus[] |
| /services/events | Sự kiện | title, date, location, description, registration_status |
| /services/surveys | Khảo sát | title, question_count, deadline, submission_status |
| /services/clubs | CLB | name, schedule, location, teacher, registration_status |
| /services/bus-tracking | Theo dõi xe | vehicle, driver, tracking, stops[] |
| /services/uniforms | Đồng phục | products/variants + latest_order |
| /services/coin-fund | Quỹ xu | balance/totals + transactions[] |

# 6. Thứ tự backend nên hoàn thiện

Giữ nguyên và tích hợp ngay: /me, /me/accounts, /me/student, /notifications, /notifications/{id}.

Bổ sung source và author_name cho /home/news.

Thay ServiceItem bằng 7 response schema riêng cho meals, events, surveys, clubs, bus tracking, uniforms, coin fund.

Implement nhóm học vụ: attendance → timetable → scores → homework → reward/discipline → online study.

Implement tuition summary/detail và student bus route.

Cập nhật x-implementation-status sang implemented chỉ sau khi route thật, scope và contract test đều đạt.

# 7. Tiêu chí nghiệm thu GET

☐ Backend response validate đúng OpenAPI schema.

☐ GET không trả field hiển thị quan trọng dưới dạng description tự do nếu UI cần xử lý logic.

☐ Không còn ServiceItem ở các module có dữ liệu riêng.

☐ Active/linked student scope được backend kiểm tra; sửa student id thủ công phải nhận 403.

☐ Danh sách có empty state hợp lệ: items = [] và meta.total = 0.

☐ Ngày, giờ, tiền và enum có format ổn định.

☐ App render được toàn bộ text/card đang có mà không giữ dữ liệu hard-code.

☐ Loading, empty, error và retry được thử bằng response thật.

☐ GET planned không được gọi trong production.

☐ Contract test chạy trên response mẫu và response backend staging.

# 8. Quyết định bàn giao

Đủ để bắt đầu tích hợp 6 GET lõi. Chưa đủ để hoàn tất toàn bộ app cho đến khi 7 GET dịch vụ có schema riêng và 10 GET planned được backend triển khai. Dashboard quản trị nằm ngoài phạm vi tài liệu này.